ООО «Проектно-Исследовательский Центр»

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением

исполнительного комитета

Старокырлайского

сельского поселения

от «18» августа 2017г. №10

__________Сиразутдинов Ф.Г.

м.п.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОКЫРЛАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2017-2035 ГОДЫ

2017г.

Оглавление

Введение	3

1. Паспорт программы	5

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	8

2.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре

пространственной организации Российской Федерации, анализ положения

поселения, городского округа в структуре пространственной организации

субъектов Российской Федерации	10

2.2. Социально-экономическая характеристика поселения, городского округа,

характеристика градостроительной деятельности на территории поселения,

городского округа, включая деятельность в сфере транспорта	18

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения,

городского округа	21

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации

варианта	26

- Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров

объектов транспорта, очередность реализации мероприятий	29

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной

инфраструктуры	36

- Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к

реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	40

- Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной

инфраструктуры на территории поселения, городского округа	42

2

Введение

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

3

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

4

1. Паспорт программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старокырлайского сельского поселения, Арского района, Республики Татарстан на период до 2035 г.

| Наименование | Программа | комплексного | развития | транспортной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инфраструктуры | Старокырлайского | сельского |
|  | поселения, Арского района, Республики Татарстан на |
|  | период до 2035г. |  |  |  |
| Основание для разработки | Программа | комплексного | развития | транспортной |
| программы | инфраструктуры разработана на основании следующих |
|  | документов; |  |  |  |  |
|  | - | Постановлением | Правительства | Российской |
|  | Федерации от 25.12.2015 г. | № 1440 «Об утверждении |
|  | требований к программам комплексного развития |
|  | транспортной инфраструктуры поселений, городских |
|  | округов»; |  |  |  |  |

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г.;

- Федеральным Законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Генеральный план Старокырлайского сельского поселения Арского муниципального района Республики Татарстан;

- Распоряжение Правительства от 03.07.1996 г. №1063-р (с изменениями от 23.05.2014 года);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Наименование заказчика:	Исполнительный комитет Старокырлайского сельского поселения Арского муниципального района Республики Татарстан.

| Местонахождение заказчика: | 422022, Республика Татарстан, Арский район, село Нижние Метески, ул. Тукая, д.2. |
| --- | --- |
| Разработчик программы: | ООО «Проектно-Исследовательский Центр» |
| Местонахождение разработчика: | 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Р. Люксембург, дом 8б |  |
| Цели программы | - развитие современной и эффективной транспортной |
|  | инфраструктуры, | обеспечивающей | ускорение |
|  | товародвижения и снижение транспортных издержек в |
|  | экономике; |  |  |

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

| Задачи программы | - | увеличение | протяженности | автомобильных дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного значения, | соответствующих нормативным |
|  | требованиям; |  |  |  |
|  | - повышение надежности и безопасности движения по |
|  | автомобильным дорогам местного значения; |
|  | - | обеспечение | устойчивого | функционирования |
|  | автомобильных дорог местного значения; |
|  | - | увеличение | количества стоянок для автотранспорта, |

5

|  | создание условий для парковок автомобилей в |
| --- | --- |
|  | установленных | местах, | освобождение | придомовых |
|  | территорий, пешеходных зон от автомобилей. |
| Целевые показатели | - доля протяженности автомобильных дорог общего |
| (индикаторы) | пользования местного | значения, | соответствующих |
| обеспеченности населения | нормативным | требованиям | к | транспортно- |
| объектами транспортной | эксплуатационным показателям; |  |  |
| инфраструктуры | - доля протяженности автомобильных дорог общего |
|  | пользования местного значения, не отвечающих |
|  | нормативным требованиям, в общей протяженности |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного |
|  | значения; |  |  |  |  |

- протяженность пешеходных дорожек;

- протяженность велосипедных дорожек;

- обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

- количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения;

- обеспеченность транспортного обслуживания населения.

| Сроки и этапы реализации | Мероприятия | Программы | охватывают период 2017 – |
| --- | --- | --- | --- |
| программы |  |  |  |
|  | 2021 годы и на перспективу до 2035 года. Мероприятия |
|  | и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные |
|  | программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по |
|  | годам, а на последующий период (до окончания срока |
|  | действия программы) - без разбивки по годам. |  |
| Объемы и источники | Общий объем финансирования Программы составляет |
| финансирования | в 2017-2035 годах – 242 410,0 тыс. рублей за счет |
|  | бюджетных средств разных уровней и привлечения |
|  | внебюджетных источников. |  |
|  | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом |
|  | периоде 2017 - 2035 годов, могут быть уточнены при |
|  | формировании проекта местного бюджета. |  |
|  | Объемы и источники финансирования ежегодно |
|  | уточняются | при | формировании | бюджета |
|  | муниципального образования на соответствующий год. |
|  | Все суммы показаны в ценах соответствующего |
|  | периода. |  |  |  |
| Мероприятия программы | Для реализации поставленных целей и решения задач |
|  | программы, | достижения | планируемых | значений |
|  | показателей и индикаторов предусмотрено выполнение |
|  | следующих мероприятий: |  |  |

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

6

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели

их транспортно-эксплуатационного состояния

соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели

их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

- Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения.

- Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек.

Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения.

7

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Общие сведения

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: с. Нижние Метески, д. Верхние Метески, д. Мендюш, д. Казылино, с. Старый Кырлай, д. Старый Яваш, с. Верхний Азяк, д. Утня; прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Административным центром поселения является с. Нижние Метески. Муниципальное образование на западе граничит с Высокогорским, на северо-западе – с Атнинским, на северо-востоке — с Балтасинским, на востоке — с Сабинским, на юге — с Тюлячинским и Пестречинским муниципальными районами.

Природно-климатические условия

Согласно карте климатического районирования для строительства, приведенной в СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», Старокырлайское сельское поселение располагается в климатическом районе IВ, характеризующемся умеренно-континентальным климатом с теплым коротким летом и холодной продолжительной зимой.

Рельеф поселения представляет собой равнину, расчлененную речными долинами, балками и оврагами.

Климатические параметры холодного и теплого периодов года, характер-ные для поселения, представлены в таблицах 1 и 2.

| Климатические параметры холодного периода года | Таблица 1 |
| --- | --- |
| Климатические параметры |  | Значение |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, | 0,98 | - 41 |  |
| обеспеченностью |  |  |  |
|  | 0,92 | - 33 |  |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, | 0,98 | - 33 |  |
| °С, обеспеченностью |  |  |  |
|  | 0,92 | - 31 |  |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 |  | - 19 |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  | - 47 |  |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | 6,5 |  |

8

| Продолжительность, сут, и средняя температура возду- | продолжительность, су- | 151 |
| --- | --- | --- |
| ха, °С, периода со средней суточной температурой воз- | ток |  |
| духа менее ≤ 0 °С | средняя температура, °С | - 8,1 |
| Продолжительность, сут, и средняя температура возду- | продолжительность, су- | 208 |
| ха, °С, периода со средней суточной температурой воз- | ток |  |
| духа менее ≤ 8 °С | средняя температура, °С | - 4,8 |
| Продолжительность, сут, и средняя температура возду- | продолжительность, су- | 223 |
| ха, °С, периода со средней суточной температурой воз- | ток |  |
| духа менее ≤ 10 °С | средняя температура, °С | - 3,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, | 83 |
| % |  |  |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного | 82 |
| месяца, % |  |  |
| Количество осадков за ноябрь - март, мм |  | 171 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 3,8 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха | 3,4 |
| ≤ 8 °С |  |  |

| Климатические параметры теплого периода года | Таблица 2 |
| --- | --- |
| Климатические параметры | Значение |  |
| Барометрическое давление, гПа | 1002 |  |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | 24 |  |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 | 28 |  |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 25,1 |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 39 |  |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | 9,9 |  |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 69 |  |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого ме- | 56 |  |
| сяца, % |  |  |
| Количество осадков за апрель - октябрь, мм | 368 |  |
| Суточный максимум осадков, мм | 75 |  |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | С, З |  |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |  |

- таблице №3 приведены основные климатические характеристики Арского района.

Таблица 3

|  | Показатели |  | Единицы | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерения |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| Среднегодовая | температура | С0 | 3,5 |
| воздуха |  |  |  |  |  |
| Расчётная | температура | для | С0 | -160-200 |
| отопления |  |  |  |  |  |
| Глубина промерзания: средняя | см | 160 |
| Наибольшая |  |  | см | 200 |

9

| Среднегодовое | количество | мм | 530,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| осадков |  |  |  |
| Направление | господствующих |  | Южные и юго-восточные |
| ветров |  |  |  |
| Сейсмичность |  | баллов | 6 |

2.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации                                                              Население                                                                                     Численность постоянного населения в поселении составляет 2166 человек, в том числе: с. Нижние Метески – 472 человек,

д. Верхние Метески– 288 человек,                           д. Мендюш – 476 человек,                                     д. Казылино – 139человек,

- Старый Кырлай – 345 человек,

- Верхний Азяк – 121 человек,

- Старый Яваш – 221 человек,

- Утня – 104 человек. Возрастная структура населения:

население моложе трудоспособного возраста - 202 человек, население

трудоспособного возраста (мужчины 16 – 59 лет, женщины 16 – 54 лет) - 1195 человек, население старше трудоспособного возраста - 468человек.

Состояние транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры является необходимым условием

улучшения качества жизни населения в поселении.

Транспортная инфраструктура является составляющей инфраструктуры Арского района Республики Татарстан. Старокырлайское сельское поселение располагается в непосредственной близости районного центра г.Арска - 7 км, расстояние до республиканского центра г.Казани - 75 км.

Транспортная инфраструктура Старокырлайского сельского поселения представлена в основном автомобильным транспортом. Количество автотранспорта в личном пользовании - 601 шт. Железнодорожный, водный и

10

воздушный виды транспорта не представлены. Передвижения в сельском поселении осуществляются на личном автотранспорте и пешеходными сообщениями. Общая информация об автотранспорте представлена в табл. 4

Таблица 4

|  | село | деревня | дерев | дерев | село | село | деревня |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ня | ня |  |  |  | деревня | Итого |
|  | Нижние | Верхние | Мен | Казыл | Старый | Верхний | Старый | Утня |  |
|  | Метески | Метески | дюш | ино | Кырлай | Азяк | Яваш |  |  |
| Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автотранспор | 145 | 94 | 153 | 57 | 75 | 16 | 49 | 12 | 601 |
| та в личном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пользовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - легковых | 115 | 69 | 110 | 46 | 57 | 12 | 44 | 8 | 461 |
| автомобилей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - грузовых | 20 | 17 | 24 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 86 |
| автомашин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -тракторов | 10 | 8 | 19 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 54 |

Общая протяжённость автомобильных дорог — 34,5 км.

Передвижения между населенными пунктами в пределах сельского поселении осуществляется по дорогам местного значения. Все населенные пункты, обеспечены подъездными автодорогами с твердым покрытием.

Объекты придорожного сервиса и обслуживания автотранспорта на территории поселения отсутствуют.

Общественный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется.

Сеть улиц имеет линейное построение, ширина от 10 до 25 метров. Ширина проезжих частей 3-6 метров. Тротуарное покрытие практически отсутствует.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

11

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития поселения. Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

- составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенного пункта с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественного центра.

Необходимо усовершенствовать существующее покрытие улиц в застройке сельского поселения с устройством тротуаров.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог муниципального образования Старокырлайского сельского поселения грунтовые и асфальтовые.

К недостаткам улично-дорожной сети муниципального образования Старокырлайского сельского поселения можно отнести следующее:

- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СНиП 2.07.01-89*;

- некоторая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия;

12

– пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению ДТП на проезжей части.

Также, необходимо обеспечить сельское поселение парковочными местами, вблизи общественных и социально значимых объектов, а также пешеходными тротуарами центральные улицы населенных пунктов Старокырлайского сельского поселения.

Состояние автодорог пролегающих по территории муниципального образования Старокырлайского сельского поселения оценивается как удовлетворительное.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Старокырлайского сельского поселения, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения.

Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту

13

- зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

  - условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию

- эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным. Поэтому в Программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта».

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Старокырлайского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

14

  - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

  - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

  - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное

- предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете муниципального образования эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц и замене уличных осветительных приборов.

Около 50 процентов протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-

15

эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Старокырлайского сельского поселения.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию и обеспечение автодорожных подъездов к сельским населенным пунктам, имеющим перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно- транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий,

16

снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально- экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

При условии сохраняющейся в улично-дорожной сети, предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и соответственно количества дорожно-транспортных происшествий.

Фактором риска, оказывающим влияние на результаты программы и на который участники программы не могут оказать непосредственного влияния, является рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления которых транспортным средством, менее 3-х лет. Уровень подготовки водителей остается низким и требует принятия мер на федеральном уровне.

- качестве мероприятий программы, направленных на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию предлагается развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Старокырлайского сельского поселения и развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

17

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса муниципального образования ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно- эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

2.2. Социально-экономическая характеристика поселения, городского округа, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, городского округа, включая деятельность в сфере транспорта

Жилая застройка

Жилая застройка населенных пунктов представлена одно- и двухэтажными индивидуальными жилыми домами.

Система образования на территории Старокырлайского сельского поселения представлена четырьмя общеобразовательными школами и двумя детскими садами.

Обеспечение населения больничными учреждениями, а также скорой медицинской помощью осуществляется центральной районной больницей г.Арск. Расстояние от больницы до населенных пунктов Старокырлайского сельского поселения составляет около 7 км, время приезда автомобиля скорой помощи – около 10 минут.

Сфера культуры сельского поселения представлена двумя сельскими клубами и сельской библиотекой.

- объектам торговли относятся три магазина товаров повседневного

спроса.

Объекты почтовой связи представлены двумя отделениями почты.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования.

При проектировании сети улиц и дорог населенных пунктов выявлены главная улица и основные улицы в жилой застройке, объединяющие жилые

18

образования, общественный центр, зону общественного отдыха и обеспечивающие кратчайшие пешеходные и транспортные связи между ними. Ширина проезжей части 5-7 м, ширина главной улицы и основных улиц в красных линиях 15-35 м.

Улично-дорожная сеть селитебной территории запроектирована обеспечивающей удобную и наиболее короткую связь с местами приложения труда, зоной отдыха, кварталами и группами жилых домов, общественными зданиями и с внешними дорогами. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

– поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь сельского поселения с внешними дорогами;

– главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

– улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

– пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с местами приложения труда, с зоной отдыха, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, парковок и стоянок автотранспорта в зоне скопления людей в общественных центрах, местах массового отдыха и т. д., а также расширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Транспортная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, преследующий цели повышения уровня жизни и благосостояния населения; развитие дорожной сети и общей мобильности; обеспечение потребностей населения в объектах административной, культурной, развлекательно-бытовой отраслях. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и является индикатором профессиональной работы всех отраслей

19

жизнеустройства муниципального образования. Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и транспортной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования. Старокырлайское сельское поселение находится в отдалении от регионального центра и в некотором пространственном удалении от районного центра. Это предопределяет ориентацию на автономное обслуживание своего населения подавляющим большинством видов социальных услуг.

Расчет перспективного развития отраслей транспортной сферы Старокырлайского сельского поселения производится на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяции на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитываются разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития транспортной сферы.

На  сегодняшний  день  нормативно-правовая  база,  необходимая  для

функционирования и развития транспортной инфраструктуры Старокырлайского сельского поселения достаточно развита. Усовершенствован порядок использования земельных ресурсов, достаточно успешно сформирован социальный климат, ведется работа по реабилитации маломобильных групп населения, в частности, достаточно развита инфраструктурная доступность для инвалидов.

20

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения,

городского округа

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, преследующий цели повышения уровня жизни и благосостояния населения; развитие дорожной сети и общей мобильности; обеспечение потребностей населения в объектах административной, культурной, развлекательно-бытовой отраслях. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и является индикатором профессиональной работы всех отраслей жизнеустройства муниципального образования.

Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Старокырлайское сельское поселение находится в отдалении от районного центра и в некотором пространственном удалении от республиканского центра. Это предопределяет ориентацию на автономное обслуживание своего населения подавляющим большинством видов социальных услуг. Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Старокырлайского сельского поселения производится на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяции на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитываются разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности Старокырлайского сельского поселения социальными услугами были положены:

21

- нормативные показатели, изложенные в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999 года «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры ( с изменениями от 23.11.2009 года)»;

- утвержденные Правительством РФ изменениям в социальные нормы и нормативы, изложенные в Распоряжении от 13 июля 2007 г. № 923-р;

- нормативы СП 42.13330.2011 г.

Расчетная численность населения Старокырлайского сельского поселения определяется на базе ретроспективного анализа движения населения сельсовета и перспектив его экономического развития.

Предполагается в жилой зоне выделение мест под строительство объектов торговли, обслуживания, общественного питания и малого бизнеса.

Вокруг существующих и планируемых объектов общественного назначения, а также в жилых зонах, где возможно, предусмотреть озеленение территории и благоустройство её путем создания скверов, цветников, газонов.

Новое жилое строительство индивидуальными жилыми домами с участками предусматривается на свободных территориях в границах и за границами населенных пунктов и за счет заполнения пустующих площадей в существующих жилых кварталах.

Прогнозирование развития транспортной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель транспортной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить

22

условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог местного значения, имеющих переходный тип проезжей части.

Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Дороги местного значения поселения в направлениях движения пешеходов необходимо оборудовать средствами снижения скоростей, средствами регулировки движения.

Целью программы в области безопасности дорожного движения является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Условиями ее достижения является решение следующих задач:

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях - спасение жизней;

- развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы программы:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение тяжести последствий;

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети.

23

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

На первую очередь:

- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- резервирование земельных участков для новых автодорог и транспортных развязок;

- строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства;

На расчётный срок:

- дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Республики Татарстан

- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне;

- строительство новых главных и основных автодорог;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении;

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

24

Перспективный жилищный фонд

Старокырлайское сельское поселение в настоящее время характеризуется удовлетворительными количественными и качественными характеристиками жилищного фонда. Средний показатель жилищной обеспеченности – 24,1 м2 на человека.

- соответствии с п.2.1.5 Нормативов расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки не нормируются.

- связи с перспективным среднего показателя жилищной обеспеченности Старокырлайского сельского поселения, необходимо увеличение площади жилого фонда.

Новое жилищное строительство на территории муниципального образования предусматривается малоэтажной индивидуальной застройкой с участками и планируется по трем направлениям:

- на свободных территориях (в границах и за границами населенных пунктов);

- уплотнительная застройка существующих жилых зон;

- реконструкция и расширение существующих жилых домов.

Основным типом нового жилищного строительства на территории сельсовета предлагается малоэтажная индивидуальная жилая застройка.

- основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура жилых кварталов, в основном с усадебной застройкой и приусадебными участками. Выделение резервных территорий для нового строительства предусмотрено в сложившихся кварталах за счет застройки свободных участков.

- Старокырлайском сельском поселении имеется 674 двора.

Увеличение объемов нового жилого фонда на расчетный срок возможно в существующих кварталах при застройке неиспользуемых участков и замене ветхого жилья. Новое строительство предусматривается вести за счет индивидуальных застройщиков.

25

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Основными факторами, определяющими направления разработки и последующей реализации Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса взаимоувязанных мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожного покрытия проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности,

26

установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основой эффективной реализации мероприятий программы является точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников. Основными задачами мероприятия по информационному обеспечению являются:

  - создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий, привлеченных к выполнению мероприятий программы, а также повышения качества обслуживания пользователей дорог;

  - обеспечение дорожных организаций необходимой информацией по реализации мероприятий программы;

  - информирование населения о ходе выполнения программы и ее итогах, а также разъяснение ее целей и задач.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с действующими нормативами.

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами на территории муниципального образования и включение улично-дорожной сети сельсовета в автодорожную систему региона.

В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен поперечный профиль каждой из них.

Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок

- основные направления движения. При подготовке комплексной транспортной схемы муниципального образования эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы.

27

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

28

5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования.

Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Мероприятия, способствующие реализации программы:

1. обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).

Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании

29

общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Мероприятия, для создания безбарьерной среды:

- формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

- устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчётный срок – перспектива);

- обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период).

|  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативный правовой |  |  |  |
|  |  | акт (программа), иной | Ответственные | Срок |  |
| № | Наименование | документ, которым |  |  | Ожидаемый |
|  |  |  | исполнители, | реализ |  |
| п/п | мероприятия | предусмотрено |  |  | результат |
|  |  |  | соисполнители | ации |  |
|  |  | проведение |  |  |  |
|  |  | мероприятия |  |  |  |
|  | Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |
|  | Назначение | Федеральный закон от |  |  | Оптимизация |
|  |  | 01.12.2014 года № 419- |  |  |  |
|  | ответственных лиц за |  |  |  | деятельности и |
|  |  | ФЗ «О внесении |  |  |  |
|  | координацию работы | изменений в отдельные |  |  | межведомственн |
|  | по выполнению | законодательные акты | Исполнительный |  | ого |
|  | положений |  |  |  | взаимодействия |
|  |  | Российской Федерации | комитет | 2017 |  |
| 1.1. | Конвенции о правах | по вопросам | Старокырлайского | год | по вопросам |
|  | инвалидов и | социальной защиты | сельского поселения |  | создания условий |
|  | мероприятий по |  |  |  | для безбарьерной |
|  |  | инвалидов в связи с |  |  |  |
|  | обеспечению |  |  |  | среды |
|  |  | ратификацией |  |  |  |
|  | доступности для них |  |  |  | жизнедеятельнос |
|  |  | Конвенции о правах |  |  |  |
|  | объектов и услуг | инвалидов» |  |  | ти инвалидов |
|  |  |  |  |  | Обеспечение |
|  | Разработка и |  | Управление |  | комплексного |
|  |  | Проект | социальной защиты |  | подхода к |
|  | принятие |  |  |  |  |
|  |  | государственной | населения, |  | решению |
| 1.2. | муниципальной |  |  | 2017 |  |
|  | программы | программы «Доступная | Исполнительный | год | вопросов, |
|  | «Доступная среда» | среда» на 2011 - 2020 | комитет |  | направленных на |
|  |  | годы» | Старокырлайского |  | формирование |
|  | на 2016-2035 |  |  |  |  |
|  |  |  | сельского поселения |  | доступной для |
|  |  |  |  |  | инвалидов среды |

30

|  |  | Федеральный закон от |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.12.2014 года № 419- |  |  |  |
|  | Внесение изменений | ФЗ «О внесении |  |  | Обеспечение |
|  |  | изменений в отдельные |  |  |  |
|  | в административные | законодательные акты | Исполнительный | до 1 | доступности для |
|  | регламенты |  |  |  | инвалидов |
| 1.3. | предоставления | Российской Федерации | комитет | июля | государственных |
|  | государственных и | по вопросам | Старокырлайского | 2017 | и |
|  | муниципальных | социальной защиты | сельского поселения | года | муниципальных |
|  | услуг | инвалидов в связи с |  |  | услуг |
|  |  | ратификацией |  |  |  |
|  |  | Конвенции о правах |  |  |  |
|  |  | инвалидов» |  |  |  |
|  | Согласование |  |  |  | Обеспечение |
|  | проектов на | Федеральный закон от |  |  |  |
|  |  |  | Отдел архитектуры |  | доступности для |
|  | строительство | 24.11.1995 № 181-ФЗ |  |  |  |
|  |  |  | Исполнительного | 2017- | маломобильных |
|  | зданий и сооружений | «О социальной защите |  |  |  |
| 1.4. |  |  | комитета | 2035 | граждан вновь |
|  | на предмет их | инвалидов в |  |  |  |
|  | доступности для | Российской | Старокырлайского | годы | вводимых |
|  |  |  | сельского поселения |  | зданий и |
|  | маломобильных | Федерации» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сооружений |
|  | граждан |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный закон от |  |  | Обеспечение |
|  |  | 01.12.2014 года № 419- |  |  |  |
|  | Осуществление |  |  |  | доступности для |
|  |  | ФЗ «О внесении |  |  |  |
|  | контроля за |  |  |  | инвалидов |
|  |  | изменений в отдельные |  |  |  |
|  | обеспечением |  |  |  | социально- |
|  |  | законодательные акты | Исполнительный |  |  |
|  | доступности |  |  | 2017- | значимых |
|  |  | Российской Федерации | комитет |  |  |
| 1.5. | социально-значимых |  |  | 2035 | объектов, |
|  |  | по вопросам | Старокырлайского |  |  |
|  | объектов, объектов | социальной защиты | сельского поселения | годы | объектов |
|  | частного бизнеса и | инвалидов в связи с |  |  | частного бизнеса |
|  | потребительского |  |  |  | и |
|  |  | ратификацией |  |  |  |
|  | рынка |  |  |  | потребительского |
|  |  | Конвенции о правах |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рынка |
|  |  | инвалидов» |  |  |  |

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)

|  | Актуализация банка | Федеральный закон от |
| --- | --- | --- |
|  | данных инвалидов и | 24.11.1995 № 181-ФЗ |
| 2.1. | маломобильных | «О социальной защите |
|  | групп населения | инвалидов в |
|  | Старокырлайского | Российской |
|  | сельского поселения | Федерации» |

| Управление |  | Выявление и |
| --- | --- | --- |
|  |  | учет инвалидов |
| социальной защиты |  | и |
| населения | 2017- | маломобильных |
| Исполнительного | 2035 | групп населения, |
| комитета | годы | нуждающихся в |
| Старокырлайского |  | социальных |
| сельского поселения |  | услугах |

31

|  | Паспортизация | Методическое пособие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Министерства труда и |  |  |  |
|  | приоритетных |  |  |  |  |
|  |  | социальной защиты |  |  |  |
|  | объектов в |  |  |  |  |
|  |  | Российской Федерации |  |  |  |
|  | приоритетных |  |  |  | Оценка |
|  |  | от 18 сентября 2012 |  |  |  |
|  | сферах |  | Исполнительный |  | состояния |
|  |  | года «Методика |  | 2017- |  |
|  | жизнедеятельности |  | комитет |  | доступности |
| 2.2. | инвалидов и других | паспортизации и | Старокырлайского | 2020 | объектов |
|  | маломобильных | классификации | сельского поселения | годы | социальной |
|  | групп населения | объектов и услуг с |  |  | инфраструктуры |
|  |  | целью их объективной |  |  |  |
|  | объектов |  |  |  |  |
|  |  | оценки для разработки |  |  |  |
|  | социальной |  |  |  |  |
|  |  | мер, обеспечивающих |  |  |  |
|  | инфраструктуры |  |  |  |  |
|  |  | их доступность» |  |  |  |
|  | Формирование |  |  |  |  |
|  | доступной среды на |  |  |  |  |
|  | объектах |  |  |  |  |
|  | транспортной |  |  |  |  |
|  | инфраструктуры (в | Федеральный закон от |  |  | Обеспечение |
|  | том числе | 24.11.1995 № 181-ФЗ | Исполнительный |  |  |
|  |  |  |  | 2017- | доступности для |
|  | оснащение | «О социальной защите | комитет |  |  |
| 2.3. |  |  |  | 2035 | инвалидов |
|  | светофорных | инвалидов в | Старокырлайского |  |  |
|  | объектов установкой Российской | сельского поселения | годы | пассажирского |
|  | звуковых сигналов, | Федерации» |  |  | транспорта |
|  | обновление |  |  |  |  |
|  | разметки |  |  |  |  |
|  | пешеходных |  |  |  |  |
|  | переходов) |  |  |  |  |
|  | Размещение в |  |  |  | Информирование |
|  | средствах массовой |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный закон от |  |  | общественности |
|  | информации | 24.11.1995 № 181-ФЗ | Исполнительный |  | о необходимости |
|  | социальной рекламы |  |  | 2017- |  |
|  |  | «О социальной защите | комитет |  | создания условий |
| 2.4. о необходимости | инвалидов в | Старокырлайского | 2035 | для безбарьерной |
|  | создания доступной | Российской | сельского поселения | годы | среды |
|  | среды | Федерации» |  |  | жизнедеятельнос |
|  | жизнедеятельности |  |  |  |  |
|  | инвалидов |  |  |  | ти инвалидов |
|  | Адаптация |  |  |  |  |
|  | официальных сайтов | Федеральный закон от |  |  |  |
|  | органов | 24.11.1995 № 181-ФЗ | Исполнительный |  | Обеспечение |
|  | муниципальной |  |  | 2017- |  |
| 2.5. |  | «О социальной защите | комитет |  | доступности |
|  | власти в сети | инвалидов в | Старокырлайского | 2035 | информации для |
|  | Интернет с учетом |  |  | годы |  |
|  | потребностей | Российской | сельского поселения |  | инвалидов |
|  |  | Федерации» |  |  |  |
|  | инвалидов по |  |  |  |  |
|  | зрению |  |  |  |  |

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы три основные составляющие:

32

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1. учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период);

2. обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период);

3. обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период) в рамках полномочий органов местного самоуправления.

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Доля средств на реализацию планируемых мероприятий по обеспечению безопасности дорог

33

общего пользования муниципального образовании Старокырлайского сельского поселения составит 10% от общей суммы капитальных вложений, предусмотренных настоящей Программой.

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам федерального значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Достижение целей повышения безопасности дорожного движения на территории планируется за счет реализации следующих мероприятий:

- проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ;

- информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;

- профилактика детского дорожно - транспортного травматизма;

- обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- повышение безопасности школьных автобусов;

- развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах;

34

- проведение проверок знаний ПДД водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, во время государственного технического осмотра юридических лиц;

- обеспечение контроля за образовательными учреждениями и организациями, осуществляющими подготовку водителей;

- обеспечение контроля за проведением предрейсовых и послерейсовых, а также текущих медосмотров водителей транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, силами медработников в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 14.07.2003 года № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения»;

- подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей созданных поисково-спасательных формирований;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- организации деятельности по предупреждению аварийности.

35

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Основной   целью   Программы   является   развитие   современной

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения поселения.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

  - выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры;

  - выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности

- безопасности (ремонт дорог);

  - выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

  - подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

  - увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего

36

пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом

- капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджетов всех уровней, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Республики Татарстан и бюджета муниципального образования Старокырлайского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Арского района и органов государственной власти Республики Татарстан по развитию транспортной инфраструктуры.

37

При реализации программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена согласно укрупнённым сметным показателям.

Таблица 6

| Наименование |  | Стоимост |  | Стоимость реализации программы по годам, тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия |  | ь всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2035 |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортизации | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвентаризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного |  | значения, | 1 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| определение | полос |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 |
| отвода, | регистрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| земельных | участков, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| занятых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автодорогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация | с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оценкой технического |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состояния | всех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инженерных |  |  | 7 500,0 | 550,0 |  | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 4750,0 |
| сооружений |  | на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дорогах | и | улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекса |  |  | 30 560,0 | 2150,0 |  | 2150,0 | 2150,0 | 2150,0 | 2150,0 | 19810,0 |
| мероприятий | по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | по | 13 000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 8000,0 |
| содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

| дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автостоянок около объектов обслуживания | 4150,0 | 850,0 | 1250,0 | 1500,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт дорог и тротуаров на территории МО Старокырлайского сельского поселения | 28000,0 | 4000,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4200,0 | 7500,0 |
| Строительство автомобильной дороги «Казылино – Купербаш» | 56000,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 28000,0 |
| Строительство автомобильной дороги «Казылино – Казанбаш» | 78000,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 29000,0 |
| Строительство подъезда к проектируемому навозохранилищу | 23750,0 | 11000,0 | 12750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 242410,0 | 34950,0 | 37200,0 | 24700,0 | 23750,0 | 23300,0 | 98510,0 |

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Старокырлайского сельского поселения составляет 242 410,0 тыс.рублей, значительную долю занимают бюджетные средства.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

39

- Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной

инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры Старокырлайского сельского поселения на 2017 - 2035 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных административных учреждений, позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования Старокырлайского сельского поселения на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения. Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 7.

Таблица 7

|  |  | Едини |  | Перспективные значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | ца |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | измере | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2035 |  |
|  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования местного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | значения, не отвечающих | % | 80 | 75 | 65 | 55 | 50 | 10 |  |
|  | нормативным требованиям, в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общей протяженности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

|  | Обеспеченность постоянной |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглогодичной связи с сетью |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | автомобильных дорог общего | % | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 |
|  | пользования по дорогам с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пользования местного |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | значения, соответствующих | % | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 90 |
|  | нормативным требованиям к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортно- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатационным показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Протяженность пешеходных | км | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 2,4 | 3,8 |
|  | дорожек |  |  |  |  |  |  |  |

Основной оценкой эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения является улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития всех отраслей экономики и транспортной сферы и выполнения, реализация целей и задач по пяти стратегическим направлениям:

- создание и развитие организационно-правовых условий для экономического и социального развития территории;

- рост уровня благосостояния жителей;

- рост экономического потенциала;

- формирование благоприятного социального климата;

- рост качества среды жизнедеятельности.

- результате осуществления планируемых мероприятий ожидается повышение открытости инвестиционного процесса, уровня подготовки бизнес-планов и других документов при поиске потенциальных инвесторов и, соответственно, общее увеличение инвестиционной активности в муниципальном образовании Старокырлайского сельского поселения.

Основным результатом формирования благоприятного социального климата должно стать повышение уровня жизни малообеспеченных слоев населения.

41

- Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа

Муниципальным заказчиком Программы и ответственным за ее реализацию является Исполнительный комитет Старокырлайского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

  - муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

  - условий, порядка и правил утвержденных федеральными, областными

- муниципальными нормативными правовыми актами.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем с участниками муниципальной программы и утверждается распоряжением Исполнительным комитетом Старокырлайского сельского поселения, курирующим данное направление ежегодно, не позднее 01 декабря текущего финансового года.

Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 15 июля текущего финансового года представляют в сектор по вопросам муниципального предложения по включению в план реализации муниципальной программы.

42

Внесение изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений.

Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы и утверждение в установленном порядке проекта постановления Исполнительного комитета Старокырлайского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

- подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и утверждает проект постановления Исполнительного комитета Старокырлайского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Исполнительного комитета Старокырлайского сельского поселения.

Участник муниципальной программы:

- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

43

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы соответствующих организаций;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Исполнительный комитет муниципального образования как участник муниципальной программы представляет в Исполнительный комитет Арского района:

- ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- ежемесячный отчет о выделении и использовании средств местного бюджета выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в информации о результатах и основных направлениях деятельности получателей средств бюджета Старокырлайского сельского поселения в установленном порядке.

44

- случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, муниципальный заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, согласует предложения с комиссией Исполнительного комитета Старокырлайского сельского поселения по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности Исполнительного комитета Старокырлайского сельского поселения.

По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, Исполнительный комитет Старокырлайского сельского поселения, подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение комиссии сельсовета.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает Исполнительный комитет Старокырлайского сельского поселения, и вносит соответствующий проект постановления Исполнительного комитета Старокырлайского сельского поселения в соответствии с Регламентом Исполнительного комитета Старокырлайского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и весь период действия Программы подлежит утверждению постановлением Исполнительного комитета Старокырлайского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Старокырлайского сельского поселения в Совете депутатов Старокырлайского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти Республики Татарстан.

45

Отбор организаций, исполнителей Программы, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для муниципальных нужд.

Совершенствование нормативно-правовой базы является важнейшим инструментом воздействия на внутреннюю среду, в которой будет осуществляться реализация программных мероприятий.

Основной целью совершенствования нормативно-правовой базы является создание необходимых условий для развития потенциала Старокырлайского сельского поселения и обеспечения устойчивого экономического роста, сбалансированного социального и экологического развития.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы являются:

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- совершенствование порядка использования земельных ресурсов;

- формирование благоприятного социального климата;

- стимулирование инвестиционной деятельности через создание действенных правовых и административных инструментов;

- недостаточная инвестиционная активность является одной из наиболее важных проблем социально-экономического развития Старокырлайского сельского поселения;

- серьезными препятствиями на пути к росту инвестиционной активности являются высокий инвестиционный риск и недостаток возможностей выгодного вложения капитала;

- совершенствование нормативно-правовой базы в данной области направлено на уменьшение инвестиционного риска путем стимулирования создания страховых фондов, предоставления государственных гарантий, льгот и иных форм государственной поддержки. Немаловажным направлением в данной сфере является упорядочение земельных отношений, обеспечение рационального природопользования при минимизации отрицательных воздействий на окружающую среду, что должно стать стимулом к активизации

46

инвестиционной деятельности, повышению инвестиционной привлекательности сельсовета;

- большую роль в данной работе будет играть взаимодействие с федеральными и региональными органами власти по совершенствованию порядка лицензирования и ввода в промышленную эксплуатацию стратегических месторождений полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов;

- формирование благоприятного социального климата;

Данное направление предполагает разработку и принятие ряда нормативных актов, направленных на улучшение социального положения социально незащищенных и малоимущих слоев населения. Большое внимание будет посвящено повышению уровня жизни инвалидов, совершенствованию общего состояния транспортной инфраструктуры.

47