**ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**Арского муниципального района Республики Татарстан в 2017 году»**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы  | «Формирование комфортной городской среды на территории Арского муниципального района Республики Татарстан в 2017 году» (далее – программа)  |
| Государственный заказчик программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Основной разработчик программы | Исполнительный комитет Арского муниципального района |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Республики Татарстан |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства территорий общественных пространств;повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Республики Татарстан |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 год.Этапы реализации программы не выделяются |
| Объем финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования программы составляет 40 798,39 тыс. рублей, в том числе:  (тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Всего | В том числе средства |
| бюджета Республики Татарстан | федерального бюджета |
| 2017 | 40 798,39 | 25 702,99 | 15 095,40 |
| Итого | 40 798,39 | 25 702,99 | 15 095,40 |

  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности | Реализация мероприятий программы позволит по итогам 2017 года увеличить:количество благоустроенных территорий общественного пространства на 1 единицу;общую площадь благоустроенных территорий общественного пространства на 52,918 тыс.кв.метров.Мероприятия Подпрограммы будут способствовать:улучшению экологического состояния и внешнего облика Арского муниципального района Республики Татарстан;созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Арского муниципального района Республики Татарстан. Что, в свою очередь, даст мощный толчок дальнейшему развитию населенных пунктов, повышению производительности труда, как фактору экономического роста и повышения уровня жизни населения республики |

# Общая характеристика сферы реализации программы, в том

# числе проблемы, на решение которых направлена программа

Среда обитания – это и пространство для проживания, и очень важный источник ресурсов, она имеет большое влияние на духовный мир людей, на их здоровье и работоспособность.

Сегодня за человеческий капитал конкурирует не только бизнес, но и города и страны. Именно поэтому, Стратегией социально-экономического развития Арского муниципального района Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной решением Арского районного совета от 16.08.2016 года №71.

 в качестве одного из приоритетных направлений определено создание условий высокого качества жизни, комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека.

Комфортность проживания определяется уровнем благоустройства придомовых и общественных территорий муниципальных образований с учетом: освещения улиц, парков и скверов, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, площадок для отдыха взрослых, упорядочения площадок для размещения индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных.

Основные принципы государственной политики в сфере благоустройства – общественное участие, системный подход к городской среде, все начинается с дворов, современные общественные зоны, личная ответственность сформулированы в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

В Арском муниципальном районе 17 поселений, 128 населенных пунктов, 204 многоквартирных домов.

Благоустройство придомовых территорий в республике проводится в рамках республиканских адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. С 2008 по 2016 годы на территории муниципальных образований по программе капитального ремонта отремонтировано 103 многоквартирных домов.

По мере постепенного решения других острых проблем жители предъявляют все более высокие требования к качеству экологической составляющей городской среды, комфортности общественных пространств.

В то же время остается нерешенным ряд проблем. Работа по благоустройству территорий пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за придомовыми территориями, зелеными насаждениями в полном объеме не ведется. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории муниципальных образований.

1. Основные цели и задачи программы, программные

мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, сроки

и этапы ее реализации

Подпрограмма направлена на реализацию приоритетов и целей государственной политики в сфере благоустройства, установленных на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории Арского муниципального района Республики Татарстан.

 Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства территорий общественных пространств;

повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Республики Татарстан.

Реализация мероприятий программы позволит по итогам 2017 года увеличить:

общую площадь благоустроенных территорий общественного пространства на 52,918 тыс.кв.метров.

Срок реализации Подпрограммы: 2017 год. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

Реализация Подпрограммы предполагает выполнение комплекса основных мероприятий:

мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования г.Арск Арского муниципального района Республики Татарстан;

мероприятия по утверждению не позднее 1 августа 2017 года с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в программу;

мероприятия по организации не позднее 1 ноября 2017 года по результатам общественных обсуждений утверждения (корректировки) органами местного самоуправления Арского муниципального района правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, включающих порядок вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству;

мероприятия по предоставлению не позднее 1 декабря 2017 года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Минстрой РТ) на конкурс не менее двух реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования;

мероприятия по утверждению не позднее 1 ноября 2017 года государственной программы Республики Татарстан формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы».

Проведение работ по благоустройству общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы составляет 40 798,39 тыс.рублей, в том числе: за счет средств бюджета Республики Татарстан – 25 702,99 тыс.рублей, за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета – 15 095,40 тыс.рублей.

 (тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Всего средств | В том числе средства |
| бюджета Республики Татарстан | в том числе | федерального бюджета | в том числе |
| на благо-устройство дворовых территорий | на благо-устройство общественных терри-торий | на благо-устройство дворовых территорий | на благо-устройство обществен-ных терри-торий |
| 2017 | 40 798,39 | 25 702,99 | 0 | 25 702,99 | 15 095,40 | 0 | 15 095,40 |
| Итого | 40 798,39 | 25 702,99 | 0 | 25 702,99 | 15 095,40 | 0 | 15 095,40 |

4. Механизм реализации программы

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание мер государственной поддержки в повышении уровня благоустройства территорий муниципальных образований Республики Татарстан путем выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан.

Главным распорядителем средств бюджета, предоставляемых на указанные цели из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан (далее-бюджетные средства), является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Получатель бюджетных средств и исполнитель мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан – государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», которое выполняет функции государственного заказчика и осуществляет организацию и проведение закупок, аукционов, заключение государственных контрактов, выполняет функции заказчика-застройщика, генерального подрядчика и технического заказчика, обеспечивает проведение экспертизы проектной документации, проводит строительный контроль.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, в проект программы; порядок общественного обсуждения проекта программы утверждаются постановлением исполнительного комитета Арского муниципального района Республики Татарстан.

Перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2017 году, сформированные по итогам общественного обсуждения, приведены в приложении №1 к программе.

Организационные механизмы реализации программы направлены на выполнение мероприятий по:

утверждению с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в программу;

организации по результатам общественных обсуждений утверждения (корректировки) органами местного самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, включающих порядок вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству;

утверждению муниципальной программы Республики Татарстан формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы.

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, которое уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия Программы.

Исполнители программы, ответственные за ее реализацию, представляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоении денежных средств, выделяемых исполнителям мероприятий из соответствующих бюджетов нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

Мероприятия программы будут способствовать улучшению экологического состояния и внешнего облика населенных пунктов Арского муниципального района Республики Татарстан; созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Арского муниципального района Республики Татарстан.

Что, в свою очередь, даст мощный толчок дальнейшему развитию населенных пунктов, повышению производительности труда, как фактору экономического роста и повышения уровня жизни населения республики.

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Арского муниципального района Республики Татарстан в 2017 году»  |

Перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь кв.м. | Кадастровый номер | Стоимость ПИР и СМР по объекту, тыс.руб. | Сроки завершения работ |
| 1 | «Береговая линия р.Казанка, 2-ая очередь» | РТ, Арский муниципальный район, г.Арск, ул. Подгорная | 52 918 | 16:09:000000:1242 | 40 798,39 | 2017 |