|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ****Арча муниципаль районы****Яңа Кенәр авыл җирлеге** **башкарма комитеты**422031, Арча муниципаль районыЯңа Кенәр авылы, Совет урамы, 10тел. 91-2-65, 91-2-68 |  | **РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН****Арский муниципальный район** **Исполнительный комитет** **Новокинерского сельского поселения**422031, Арский муниципальный район с.Новый Кинер, ул.Советская, 10тел. 91-2-65, 91-2-68 |

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР**

  **от « 29 » августа 2013 г. № 33**

 **О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 гг. предприятий, учреждений жилищно-коммунального хозяйства МО «Новокинерское сельское поселение» Арского муниципального района**

В целях своевременной и качественной подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса сельского поселения к отопительному сезону 2013-2014гг. исполнительный комитет МО «Новокинерское сельское поселение» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать комиссию по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 гг. и утвердить его состав согласно приложению.

2. Утвердить программу проверки готовности к отопительному периоду.

3.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства МО «Новокинерское сельское поселение» к работе в отопительный период 2013-2014 гг. согласно приложению.

4. До 15.09.2013 г. оформить акты и паспорта готовности объектов к работе в отопительный период 2013-2014гг.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Новокинерского

сельского поселения Фахрутдинов Р.А.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  *Приложение №1**к постановлению исполнительного комитета МО «Новокинерское сельское поселение»* *№ 33 от 29 августа 2013г.* |

**СОСТАВ**

 **комиссии МО** **«Новокинерское сельское поселение» Арского муниципального района по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФахрутдиновРафаиль Агзамович | - глава МО «Новокинерское сельское поселение», председатель комиссии;  |  |  |
| АхметзяновИлдар Равилович | - секретарь исполнительного комитета МО «Новокинерское сельское поселение», заместитель председателя комиссии (по согласованию).  |  |  |
|  ***Члены комиссии:*** |  |  |  |
| Рахимов Ильфат Агзамович | - заведующий сектором по ЖКХ, энергетике и связиотдела инфраструктурного развития Арского районного исполнительного комитета(по согласованию); |  |  |
| Гафуров Ринат Шакурович | - заместитель начальника ЭПУ «Сабыгаз» (по согласованию);  |  |  |
| Хабибрахманов Ильдар Мухаммедович | - генеральный директор ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ» (по согласованию); |  |  |
| ЗариповМарс Миннеханович.Ахмедзянов РустамМухамметгайсови | -начальник Приволжского территориального отдела Управления Гостехнадзора (по согласованию);-старший государственный инспектор Приволжского территориального отдела Управления Гостехнадзора (по согласованию); |  |  |
| ШамсутдиновИльдар МансуровичСабировИльхам АнасовичСекретарь исполкомаМО «Новокинерское сельское поселение»     | - государственный инспектор Приволжского территориального отдела Управления Гостехнадзора (по согласованию);- - государственный инспектор Приволжского территориального отдела Управления Гостехнадзора (по согласованию);    И.Р.Ахметзянов  *Приложение №2* *к постановлению исполнительного комитета*  *МО «Новокинерское сельское поселение»*  *№ 33 от 29 августа 2013г.* |  |  |

 **ПЛАН**

**мероприятий по подготовке социально-культурных объектов и коммунального хозяйства на территории МО «Новокинерское сельское поселение» Арского района к отопительному сезону 2013-2014 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование видов работ, мероприятий** | **Наименование потребности материалов** | **Кол-во** | **Срок** **исполнения** | **Должность и Ф.И.О. ответств.лица за исполнение** |
| **I. ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»** |
|  **1. Котельная №1 (МБОУ «Новокинерский лицей») по ул. Советская д.8 с. Новый Кинер**  |
| 1. | Ремонт насосов  | КМ 65-50-160- 2 шт.КМ 50-32-125- 2 шт. | 2 шт.2 шт. |  05.09.13г.. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф. |
|  |  |  |  |  05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Окраска потолков, стен, запорной арматуры  | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 5. | Поверка манометров |  | 21 шт. | 05.09.13г. |
| 6. | Ремонт вентилей  |  |  | 05.09.13г. |
| 7. | Восстановление тепловой изоляции  | Минвата, стеклоткань |  | 05.09.13г. |
| 8. | Гидропневмопромывка систем отопления средней школы, вспомогательной школы- интернат, здания СП, СДК |  |  | 05.09.13г. |
|  **2. Котельная №2 (Новокинерскоая участковая больница) по ул. Крайняя д. 49 с. Новый Кинер**  |
| 1. | Ремонт насосов |  |  | 05.09.13г | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф. |
| 2. | Косметический ремонт  | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Поверка манометров |  | 3 шт. | 05.09.13г. |
| 4. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  | 4 шт. | 05.09.13г. |
| 5. | Восстановление тепловой изоляции ТСП | Минвата, стеклоткань | 150 м | 05.09.13г. |
| 6. | Гидропневмопромывка систем отопления больницы |  |  | 05.09.13г. |
|  **3. Котельная № 3 ( Новокинерский детсад) по ул. Пионерская,10 с. Новый Кинер**  |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф. |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Поверка манометров |  | 1 шт. | 05.09.13г. |
| 4. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 5. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **4. Котельная №4( адм. здание Н.Кинерск. МПП ЖКХ) по ул. Советская д. 30 с . Новый Кинер** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф. |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
| **5.Котельная №5(Н.Кинерский дом детского творчества) по ул.Серп и Молт, д.55 с.Новый Кинер** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф. |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Поверка манометров |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 5. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **6.Котельная №6 (Общежитие Н.Кинерского лицея) ул.Крайняя д.38 с.Новый Кинер** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф. |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Поверка манометров |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 5. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **7. Котельная ( Новоашитский НОШ) по ул. Вахитова д. 21 д. Новый Ашит** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф. |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **8. Котельная ( Шурабашский обществ. центр) по ул. Гагарина д. 17 с. Шурабаш** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф. |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Поверка манометров |  | 1 шт. | 05.09.13г. |
| 4. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 5. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **9. Котельная ( Шурабашский дет сад ) по ул. Чавайна д. 13 с. Шурабаш** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Поверка манометров |  | 1 шт. | 05.09.13г. |
| 4. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 5. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **10. Котельная ( Шурабашский ООШ ) по ул. Чавайна д.2 А с. Шурабаш** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Поверка манометров |  | 3 шт. | 05.09.13г. |
| 4. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 5. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **11. Котельная ( Шуринский СК ) по ул. Х. Такташа д. 35 с. Шура** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. | МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **12. Котельная ( Шуринский НОШ ) по ул. М. Джалиля д. 20 с. Шура** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **13. Котельная ( Шуринский ФАП ) по ул. Х. Такташ д. 33 с. Шура** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **14. Котельная ( Ново-Сердинский НОШ ) по ул. Х. Такташ д. 26 д. Новая Серда** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **15. Котельная ( Байкальский СК ) по ул. Ленина д. 20 с. Байкал** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **16. Котельная ( Байкальский НОШ ) по ул. Тукая д. 35 с. Байкал** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **17. Котельная (Сюрдинский СДК ) по ул. Советская д. 37 с. Сюрда** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **18. Котельная ( Сюрдинский НОШ ) по ул. Советская д. 68 с. Сюрда** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **19. Котельная ( Верхнеуринский НОШ ) по ул. Кирова д. 10 д. Верхняя Ура** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **20. Котельная ( Верхнеуринский СК ) по ул. Советская д. 2 д. Верхняя Ура** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **21. Котельная (Нижнеуринский детсад ) по ул. Кирова д. 4 с. Нижняя Ура** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **22. Котельная (Нижнеуринский НОШ ) по ул. Кирова д. 5 с. Нижняя Ура** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **23. Котельная ( Нижнеуринский СК) по ул. Кирова д. 12 с. Нижняя Ура** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **24. Котельная ( Кзыл-Ярская НОШ ) по ул. Советская д. 55 с. Кзыл-Яр** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
|  **25. Котельная ( Кзыл-Ярский СК) по ул. Советская д. 20 с. Кзыл-Яр** |
| 1. | Ремонт вентилей |  |  | 05.09.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х.МастерШигапов М.Ф |
| 2. | Косметический ремонт | Известь, краска |  | 05.09.13г. |
| 3. | Отревизировать все запорные арматуры и насосы |  |  | 05.09.13г. |
| 4. | Гидропневмопромывка систем отопления |  |  | 05.09.13г. |
| **26. Котельная ( Нижнеуринский ФАП) Новое здание по ул. Тукая д. 4 с. Нижняя Ура** |
| **4. Водоснабжение** |
| 1. | Покраска водонапорных башен  |  | 1 ед. | 01.10.13г. | ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»директор Хабибрахманов И.М.гл.инженерЛатыпов Р.Х. |
| 2. | Ограждение зоны санитарной защитыё | Уголок, сетка-рабица, стал. труба | 1 ед. | 01.10.13г. |
| **II. Объекты социальной сферы** |
| 1. | Установка сигнализаторов  |  |  | 01.09.13г. |  «Новокинерское МПП ЖКХ»-директор Хабибрахманов И.М.  |
| 2. | Гидропромывка систем отопления, покраска, восстановление теплоизоляции в тепловых сетях в котельных хозяйствах бюджетных учреждений | Объекты образования Объекты культурыОбъектысельских поселений |  | 10.09.13г. | глава сельского поселения, ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»-директор Хабибрахманов И.М.  |

Секретарь исполкома

МО «Новокинерское

сельское поселение» И.Р.Ахметзянов

 *Приложение №3*

 *к постановлению исполнительного комитета*

 *МО «Новокинерское сельское поселение»*

 *№ 33 от 29 августа 2013г.*

 **ПРОГРАММА**

 **проведения проверки к готовности к отопительному периоду**

 **в МО “Новокинерское сельское поселение”**

 **Арского муниципального района**

**I. Общие положения**

 1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2011, N 23, ст. 3263; N 30 (ч. I), ст. 4590; 2012, N 50, ст. 7359; N 26, ст. 3446; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2012, N 0001201212310042) (далее - Закон о теплоснабжении), приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 и определяют порядок оценки готовности к отопительному периоду путем проведения уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - проверка).

 2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ».

3. Все многоквартирные дома в МО «Новокинерское сельское поселение» на индивидуальном отоплении квартир.

**II. Порядок проведения проверки**

4. Проверка осуществляется комиссией, образованной исполнительным комитетом МО «Новокинерское сельское поселение» (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа), утверждаемой главой МО «Новокинерское сельское поселение».

Проверке подлежат **котельные хозяйств, в т.ч. на объектах соцкультбыта. Сроки проведения проверки с 3 июня по 30 августа;**

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:

- акт на дымоход;

- страховой полис на котельное хозяйство (свыше 100 КВт);

- акт и паспорт готовности к ОЗП;

- акт на подключение сигнализаторов, поверка сигнализаторов;

- поверка счетчиков газа(с истекшим сроком поверки);;

- акт измерения сопротивления;

- переаттестация операторов.

Документация подготавливается совместно с специализированными организациями.

**СОСТАВ**

 **комиссии МО** **«Новокинерское сельское поселение»**

**Арского муниципального района по подготовке**

**к отопительному сезону 2013-2014 года**

|  |  |
| --- | --- |
| ФахрутдиновРафаиль Агзамович | - глава МО «Новокинерское сельское поселение», председатель комиссии;  |
| АхметзяновИлдар Равилович | - секретарь исполнительного комитета МО «Шушмабашское сельское поселение», заместитель председателя комиссии (по согласованию).  |
|  ***Члены комиссии:*** |  |
| Рахимов Ильфат Агзамович | - заведующий сектором по ЖКХ, энергетике и связиотдела инфраструктурного развития Арского районного исполнительного комитета(по согласованию); |
| Гафуров Ринат Шакурович | - заместитель начальника ЭПУ «Сабыгаз» (по согласованию);  |
| Хабибрахманов Ильдар Мухаммедович | - генеральный директор ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ» (по согласованию); |
| ЗариповМарс Миннеханович.Ахмедзянов РустамМухамметгайсович | -начальник Приволжского территориального отдела Управления Гостехнадзора (по согласованию);-старший государственный инспектор Приволжского территориального отдела Управления Гостехнадзора (по согласованию); |

5. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных [главами III](#Par61) - [V](#Par117) настоящих Правил (далее - требования по готовности). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно [приложению N 1](#Par139) к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно [приложению N 2](#Par217) к настоящим Правилам и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

9. Сроки выдачи паспортов определен постановлением исполнительного комитета Арского муниципального района до 15 сентября - для потребителей тепловой энергии.

10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в [пункте 10](#Par57) настоящих Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной [пунктом 10](#Par57) настоящих Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

**III. Требования по готовности к отопительному периоду**

**для теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

12. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

**IV. Требования по готовности к отопительному периоду**

**для потребителей тепловой энергии**

13. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию.

**Перечень котельных и отапливаемых объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование котельной** | **Мощность котельной, КВт** | **Наименование отапливаемых объектов** |
| 1 | Котельная №1 (школа) | 2250 КВт | 1.МБОУ «Новокинерскийлицей»; 2.ГБСКОУ «Новокинерская «коррекциион-ная» общеобразователь-ная школа интернат 8 ви-да»; 3.«Новокинерский СДК»; 4.Административ-ное здание Новокинерс-кого сельского поселения  |
| 2 | Котельная № 2 (больница) | 600 КВт | 1.МБУЗ «Новокинерская участковая больница»;2. ОЗД «Надежда»;3. ГКУ РТ ( ПО РТ ) ОП с. Новый Кинер  |
| 3 | Котельная № 3 (детский сад) | 200 КВт | МБДОУ «Новокинерский детсад» |
| 4. | Котельная № 4 (адм.здание ООО «Ново-кинерское МПП ЖКХ») | 11,6 КВт |  адм. здание ООО «Ново-кинерское МПП ЖКХ» |
| 5. | Котельная № 5 (Новокинерский дом детского творчества) | 80 КВт | Новокинерский дом детского творчества |
| 6. | Котельная № 6(Общежитие МБОУ«Новокинерский лицей») | 60 КВт | Общежитие МБОУ «Новокинерский лицей» |
| 7. | Котельная (НОШ) |  | МБОУ «Новоашитская начальная школа» |
| 8. | Котельная(общественный центр) | 43 КВт | 1.«Шурабашский СДК»;2.Шурабашская сельскаябиблиотека; 3.Шурабаш-ский ФАП; 4.Административное здание СП |
| 9. | Котельная  (детский сад) | 16 КВт | МБДОУ «Шурабашский детсад» |
| 10. | Котельная  (ООШ) | 158 КВт | МБОУ «Шурабашский ООШ» |
| 11. | Котельная  (СК) | 23 КВт | 1.«Шуринский СК»;2.»Шуринская сельскаябиблиотека» |
| 12. | Котельная (НОШ) | 10 КВт | МБОУ «Шуринская НОШ» |
| 13. | Котельная (ФАП) | 7 КВт | МБУЗ «Шуринский  ФАП» |
| 14. | Котельная (НОШ) | 17 КВт | МБОУ«Новосердинский НОШ» |
| 15. | Котельная  (СК) | 16 КВт | «Байкальский СК» |
| 16. | Котельная (НОШ) | 23,2 КВт | 1.МБОУ «Байкальский НОШ»; 2. «Байкальская сельская библиотека»;3.»Байкальский ФАП» |
| 17. | Котельная  (СДК) | 60 КВт | 1.«Сюрдинский СДК»;2. Сюрдинская сельскаябиблиотека |
| 18. | Котельная (НОШ) | 79 КВт | 1.МБОУ «Сюрдинский НОШ»; 2.МБДОУ «Сюрдинский детсад» |
| 19. | Котельная (НОШ) | 23,2 КВт | 1.МБОУ «Верхнеурин-ский НОШ»;2.Верхнеуринский ФАП |
| 20. | Котельная  (СК) | 29 КВт | «Верхнеуринский СК» |
| 21. | Котельная  (детский сад) | 32 КВт | МБДОУ «Нижнеуринский детсад» |
| 22. | Котельная (НОШ) | 23,2 КВт | МБОУ «Нижнеуринский НОШ» |
| 23. | Котельная  (СК) | 20 КВт | «Нижнеуринский СК» |
| 24. | Котельная( ФАП ) | 18,6 КВт | «Нижнеуринский ФАП» |
| 25. | Котельная (НОШ) | 11,6 КВт | 1.МБОУ «Кзылярский НОШ»; 2. Кзылярская сельская бибилиотека;3.Кзылярский ФАП |
| 26. | Котельная  (СК) | 16 КВт | «Кзылярский СК» |

 **V. Требования по готовности к отопительному периоду**

**для муниципальных образований**

18. В целях оценки готовности к отопительному периоду Арского муниципального района должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций;

2) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.