	Татарстан Республикасы
Арча муниципаль районы

Яна Кишет авыл жирлеге 

башкарма комитеты

422034, Арча муниципаль районы
Яна Кишет авылы, Дуслык урамы, 100а

тел. 55-4-42
	
	Республика Татарстан
Арский муниципальный район 

Исполнительный комитет 

Новокишитского сельского поселения

422034, Арский муниципальный район 

с.Новый Кишит, ул.Дружбы, 100а

тел. 55-4-42


  от  « 01» апреля  2014 г.





                  № 7

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О проведении мероприятий 

по улучшению санитарно – 

экологической обстановки.

            Во исполнение постановления исполнительного комитета Арского муниципального района № 311 от 31.03.2014 г., в целях решения вопроса санитарной очистки территории Новокишитского сельского поселения и проведения его в состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения, исполнительный комитет Новокишитского сельского поселения ПОСТОНОВЛЯЕТ :

          1.Объявить в Новокишитском сельском поселении  с 15.04.2014 г. по 15.06.2014 г. двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарно-экологического состояния населенных пунктов . 

          2. Создать комиссию для координации работ по проведению двухмесячника  и утвердить ее состав ( приложение №1).

          3. Утвердить план первоочередных мероприятий по улучшению санитарно-экологической  обстановки в населенных пунктах на 2014 год               ( приложение №2).

            4. Рекомендовать :

 -руководителям ООО АФ «Вамин Марджани» отд. «Гиган», «Ашитбаш» , гражданам сельского поселения провести на занимаемых своими хозяйствами территориях и прилегающих к ним участках необходимые мероприятия по посадке деревьев и кустарников , ремонту дорог и тротуаров , уличного освещения, благоустройству кладбищ ; обеспечить работу специальной коммунальной техники по вывозу мусора в полигоны твердых  бытовых отходов  - организовать и провести природоохранные мероприятия по очистке и благоустройству родников , водоохранных зон малых рек , прилегающим населенным пунктам, от несанкционированных свалок, бытовых и производственных отходов с привлечением общественности.

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Новокишитского сельского поселения                                   Т.А.Арсланов
Приложение 1 к постановлению

                                                                           исполнительного комитета

                                                                                    от 01.04.2014 г. № 7
Состав  комиссии  по проведению  двухмесячника

по Новокишитскому сельскому поселению

Арского муниципального района РТ

на 2014 год.

	№п\п
	Ф.И.О.
	Кем работает

	1.
	Арсланов Табрис Асфандиарович
	Глава Новокишитского cельского поселения

	2.
	Хайруллина Ильхамия  Саматовна
	Секретарь исполкома

	3.
	Минзянов Фарсель Марселевич
	Директор Новокишитской ООШ (по согласованию)

	4.
	Шарипова Люция Камиловна
	Зав.Новокишитской ФАП (по согласованию)

	5.
	Ахмадуллин Фаяз Ильясович
	Исполнительный директор ООО АФ «Вамин Марджани» отд. Гиган  (по согласованию)

	6.
	Рахимзянов Рамиль Гарифзянович
	 Капитан, участковый уполномоченный полиции (по   согласованию)

	7.
	Галиева Гузал Ильдаровна
	Директор Симетбашской нач. школы    (по согласованию)


        Глава Новокишитского сельского поселения                              Т.А.Арсланов

Приложение 2 к постановлению

                                                                           исполнительного комитета

                                                                                    от 01.04.2014 г. № 7
П Л А Н

Мероприятий по улучшению  санитарно – экологической обстановки

на территории Новокишитского сельского поселения на 2014 год.

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Срок 
выпол-

нения
	исполнитель

	1.
	Объявить в Новокишитском сельском поселении двухмесячник по благоустройству ,
озеленению, улучшение санитарно- экологиче-

ского состояние населенных пунктов, территорий, автомобильных дорог, зон 
малых рек.
	с 15.04.
по 15.06

2014 г.
	Новокишит-
ское сельское  поселение

	2.
	Произвести  мероприятия по благоустройству
улиц каждой селе.
	до 01.06.
2014 г.
	Новокишит-ское сельского поселения, школы,  работники культуры 

	3.
	Произвести ремонт и благоустройство кладбищ
и родников.
	с 25.04.
по 15.05

2014 г.
	Новокишит-
ское сельское поселение

	4.
	Произвести посадки деревьев на территории сельского поселения.
	до 30.04.
2014 г.
	Учреждения сельского поселения

	5.
	Произвести ремонт и благоустройство скотомогильника находящегося в сельском поселении.
	до 20.05.
2014 г.
	ООО АФ 

«Вамин Марджани»

	6.
	Ликвидировать несанкционированные свалки на  территориях Новокишитского сельского поселения.
	до 25.05.
2014 г.
	Новокишит-
ское сельское поселение

	7.
	Произвести мероприятия по содержанию мест 
временного складирования ТБО в населенных 

пунктах , обновление обваловки , аншлагов.
	до 25.05
2014г.
	Новокишит-
ское сельское поселение

	8.
	Произвести ремонт обелисков и памятных  
мест сельского поселения.
	до 09.05.
2014 г.
	Школы, 

работники культуры

	9.
	Организовать конкурс на самый благоустроен-
ный сельский населенный пункт , учреждение, улицу, двор, дом.
	до 01.06.
2014 г.
	Новокишит-
ское сельское поселение


Глава Новокишитского сельского поселения                               Т.А.Арсланов
Приложение №3  к постановлению


Исполнительного комитета 

№ 7  от «01»  апреля  2014г.

ЗАДАНИЕ 

на посадку цветов, деревьев и кустарников на территории 

в муниципальном образовании «Новокишитское сельское поселение» в 2014 году 

	№ п/п
	Наименование 

предприятий
	Посадить на территории и перед территорией предприятия
	Посадить деревья (кустарники) – шт.
	Закрепленные

территории для посадки деревьев 

(кустарников)


	Закрепленные лесничества

	1. 
	МО «Новокишитский ООШ», детский сад
	Цветы
	50
	Своя территория
	Тукаевское

	2. 
	Новокишитский CДК, библиотека, ФАП,отд.связи.
	Цветы
	20
	Своя территория
	Тукаевское

	3. 
	Старокишитский СК, библиотека
	Цветы


	15
	Своя территория
	Тукаевское

	4. 
	МО«Старокишитский НОШ»
	Цветы
	15
	Своя территория 
	Тукаевское

	5. 
	Кшкарский СК, школа,ФАП,библиотека
	Цветы


	20
	Своя территория,  
	Тукаевское

	6. 
	Симетбашский СК
	Цветы


	10
	Своя территория
	Тукаевское

	7. 
	МО «Симетбашский НОШ» 
	Цветы


	10
	Своя территория
	Тукаевское


        Глава Новокишитского сельского поселения                              Т.А.Арсланов

