|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОВЕТ  СИЗИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  Арского муниципального района  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  ул.Школьная, д. 1, с.Смак-Корса,  Арский муниципальный район, 422025 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  Арча муниципаль районы  СЕЖЕ  авыл җирлеге  СОВЕты  Мәктәп урамы, 1 йорт, Курса Почмак авылы,  Арча муниципаль районы, 422025 |
| Тел. (84366)53-2-36, факс (84366)53-2-36. E-mail: Smk.Ars@tatar.ru | | |

**РЕШЕНИЕ**

**Совета Сизинского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| **«23»сентября 2022 г.** | **№ 67** |

**Об утверждении муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сизинском сельском поселении Арского муниципального района Республики Татарстан» на 2022-2025 годы"**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет Сизинского сельского поселения Арского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сизинском сельском поселении Арского района Республики Татарстан» на 2022-2025 годы" , согласно приложению .
2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан и обнародовать путем размещения на официальном сайте Арского муниципального район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сизинского

сельского поселения Хамидуллин Р.В.

Приложение

к Решению Совета Сизинского сельского поселения Арского муниципального района

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Сизинском сельском поселении Арского муниципального района**

**на 2022 - 2025 годы»**

С,Смак Корса

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Наименование про- граммы** | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер- гетической эффективности в Сизинском сельском поселении  на 2022-2025 годы». |
| 2. **Правовые основы разработки программы** | * Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энер- госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", *Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием государства или муниципального образования и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;* * Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; * Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энерго- сбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; * Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 № 273 «Об утвер- ждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| 3. **Дата утверждения программы** | 23.09.2022 г. |
| 4. **Цель программы** | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 5. **Задачи программы** | -проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации;  -экономия топливно - энергетических ресурсов;  -обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  -организация ведения топливно-энергетических балансов;  -снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. |
| 6. **Сроки реализации программы** | 2022-2025 года. |
| 7. **Ожидаемые результаты программы** | -Экономия электрической энергии в администрации и в сис- темах уличного освещения;   * Повышение заинтересованности в энергосбережении;   - Снижение затрат местного бюджета на оплату коммуналь- ных ресурсов. |

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| 8. **Объемы и источники финансирования про- граммы, в т.ч. по годам** | Источник финансового обеспечения реализации программы - местный бюджет.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници- пальной программы составляет 20 тыс. рублей, в том числе: |
|  | В 2022 году - 5 тыс. рублей; В 2023 году - 5 тыс. рублей; В 2024 году - 5 тыс. рублей В 2025 году - 5 тыс. рублей;  Объемы и структура финансирования мероприятий Програм- мы в 2022-2025 годах уточняются при разработке прогнозов соци- ально-экономического развития в соответствии с уточнением бюд- жетных проектировок Сизинского сельского поселения. |
| 9. **Основные механизмы мониторинга реализации программы** | Распоряжением от 26.08.2022 года №22 ответственным за энергосбережение в Сизинском сельском поселении назначен главный бухгалтер Сизинского сельского поселения (далее - ответственное лицо). Он же является ответственным за мониторинг реализации Программы.  Мониторинг реализации Программы будет осуществляться на основании:   * данных из форм статистического наблюдения; * данных из ежеквартального анализа реализации Программы.   Мониторинг реализации Программы осуществляется на основе анализа общих и частных целевых показателей в области энерго- сбережения и повышения энергетической, динамики их изменения и полученных значений.  В случае необходимости на основе проведенного мониторинга реализации Программы цели, задачи и мероприятия, планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут корректироваться |

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сизинское сельское поселение включает в себя пятнадцать населенных пунктов.

На территории Сизинского сельского поселения Арского муниципального района расположено три бюджетных организаций (Старомасринский сельский клуб*,*Смак Корсинский дом культуры, Сикертанский дом культуры)

Оснащенность приборами учета бюджетных организаций составляет: электроэнергии - 100%, холодной воды - 0%, газа - 100%.

Жилищный фонд на 100% оснащен приборами учета электропотребления и газоснабжения.

В Сизинском сельском поселении теплоснабжение жилого фонда и объектов бюджетной сферы на индивидуальном отоплении.

Водоснабжение в населенных пунктах производится Сизинским сельским поселением.

Обеспечение электроэнергией потребителей района осуществляет ОАО «Татэнергосбыт» Высокогорскоке отделение.

Обслуживание газопроводов осуществляет Сабинская районная эксплуатационная газовая служба. Основными потребителями природного газа является жилищно-коммунальный сектор.

## ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ ОЖИ- ДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261 -ФЗ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
3. Повышение эффективности системы электроснабжения и водоснабжения. Реализация программы позволит:

* осуществить переход на энергоэффективный путь развития;
* оптимизировать топливно-энергетический баланс;
* уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Муниципальная программа рассчитана на 2022-2025 годы.

Реализация программы предусмотрена в 2 этапа: первый этап-2022-2023 годы; второй этап- 2024-2025 год.

Не позднее конца 2023 года параметры реализации Программы для второго этапа должны быть уточнены.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующих функций: - правоустанавливающая - нормативное правовое регулирование в соответствующих сферах;

-правоприменительная - непосредственное администрирование и управление, в том числе разработка проектов местного бюджета.

**Перечень основных мероприятий программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование расходов по мероприятию |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие, замена энергосберегающих ламп в бюджетных организациях | Бюджет Сизинского сельского поселения |
| 2 | Установление лимитов потребления, потребляемых энергетических ресурсов | Не требует затрат |
| 3 | Утепление оконных проемов, завалинок в бюджетных организаций | Не требует затрат |

План реализации муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Основание планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и включает в себя общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 20 тыс. рублей, в том числе:

В 2022 году - 5 тыс. рублей; В 2023 году - 5 тыс. рублей В 2024 году - 5 тыс. рублей; В 2025 году - 5 тыс. рублей

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодного уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете Сизинского сельского поселения Арского района на очередной год и плановый период.

Приложение 1

к муниципальной программе

**Общие целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование показателя** | Начальное значение по- | Значение (по годам) | | показателя |  |
| п/п | казателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на тер- ритории Каракашлинского сельского  поселения; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | объем внебюджетных средств, ис- пользуемых для финансирования ме- роприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек- тивности, в общем объеме финансиро- вания программы. | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | экономия электрической энергии | Тыс кВт-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тыс.руб | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |

***ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИИ***

*Приложение 2* к муниципальной программе

***муниципальной программы* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сизинском сельском поселении на 2022- 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Источник фи- нансирования | Срок выпол- нения | Исполнители |
| всего | в том числе по годам | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | | | | | | | | |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие, замена энергосберегаю- щих ламп в бюджетных организациях | | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Местный бюд- жет | 2022-  2025г. | ИК  Сизинского  сельского поселения |
| 2 | Установление лимитов потребления энергоре- сурсов | |  |  |  |  |  |  | 2022-  2025г | ИК  Сизинского  сельского поселения |
| 3 | Утепление оконных проемов, и завалинок в здании администрации | |  |  |  |  |  |  | 2022-  2025г | ИК  Сизинского  сельского поселения |
|  | ВСЕГО | | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |

ОТЧЕТ

Приложение 3 к муниципальной

программе

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 23 сентября 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование показателей программы | Единица изме- рения | Значения целевых показателей программы | | |
| план | факт | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

Приложение 4

к муниципальной программе

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1

января 20 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации меро-  приятий | | | | Экономия топливно -энергетических ресурсов | | | | | | |
| источник | Объем, тыс.руб. | | | В натуральном выражении | | | | В стоимостном выражении | | |
| план | факт | отклонения | количество | | | Ед.изм. | план | факт | отклонения |
| план | факт | отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: Всего с начала года реализации программы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сельского поселения

Ведущий бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)