# РЕШЕНИЕ

### Арского районного Совета

| от | « | 15 | » | ноября | 2022 г. |  | № | 174 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)  по заключению концессионного  соглашения с гарантирующими организациями в отношении систем  коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передаче указанных объектов в концессию в Арском муниципальном районе Республике Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115 –ФЗ «О концессионных соглашениях»,  Арский районный Совет решил:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по заключению концессионного  соглашения с гарантирующими организациями в отношении систем  коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передаче указанных объектов в концессию в Арском муниципальном районе Республике Татарстан, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и обнародовать путем размещения на официальном сайте Арского муниципального района (arsk.tatarstan.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Арского районного Совета по законности, охране общественного порядка и местному самоуправлению.

Глава Арского муниципального района,

председатель районного Совета						И.Г.Нуриев

Приложение к решению

Арского районного Совета

от ____________ № ___

| «УТВЕРЖДАЮ» Глава Арского муниципального района ____________________ И.Г.Нуриев «___» __________________ 20 г. | «СОГЛАСОВАНО» Руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района _____________________ Р.М.Гатиятов «___» ________________ 20 г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по заключению концессионного соглашения с гарантирующими организациями в отношении систем

коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и

передаче указанных объектов в концессию  в

Арском муниципальном районе РТ

| № пп | Наименование мероприятия | Срок | Документация | Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Формирование перечня объектов концессионного соглашения (далее - КС): Водоснабжение Водозаборы: | Дата готовности межевого дела- | Дата готовности техплана- | Квартал | Земельный участок | ст. 132 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
|  | г. Арск (насосная станция, водозабор) | выполнено | выполнено |  | 16:09:010101:1609 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Апайкина Гарь | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 16:09:030702 | 16:09:000000:1760 |  |
|  | н.п. Ашабаш | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 16:09:150301 16:09:150504 | 16:09:150301:1 |  |
|  | н.п. Большие Верези | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 16:09:090405 | 16:09:090405:350 |  |
|  | н.п. Васильева Бужа | выполнено | выполнено | 16:09:010201 | 16:09:010201:162 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Верхняя Корса | выполнено | выполнено | 16:09:050201 | 16:09:050201:190 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Венета | выполнено | выполнено | 16:09:040602 | 16:09:040602:363 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Губурчак | выполнено | выполнено | 16:09:190503 | 16:09:190503:53 16:09:190503:268 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Казанбаш | выполнено | выполнено | 16:09:070903 | 16:09:070903:191 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Казылино | выполнено | выполнено | 16:09:060603 | 16:09:060603:167 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Курайван | выполнено | выполнено | 16:09:050906 | 16:09:050906:12 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Кошлауч | выполнено | выполнено | 16:09:300302 | 16:09:300302:253 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Мурали | выполнено | выполнено | 16:09:200101 16:09:201101 | 16:09:000000:1372 16:09:200101:589 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Новый Кинер ул. Серп и Молот, 61 (скважина №1) | выполнено | выполнено | 16:09:120102 | 16:09:120102:73 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Новый Кинер ул. Ямашева, 38а (скважина №2) | выполнено | выполнено | 16:09:120107 | 16:09:120107:124 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Новый Кинер ул. Комсомольская, 30а (скважина №3) | выполнено | выполнено | 16:09:120106 | 16:09:120106:102 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Новый Кинер ул. Крайняя, 49а (скважина №4) | выполнено | выполнено | 16:09:120304 | 16:09:120304:16 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Разъезд Корса | 15.08.2023 | 15.09.2023 |  | 16:35:000000:372 |  |
|  | н.п. Сиза | выполнено | выполнено | 16:09:200703 | 16:09:200703:336 16:09:000000:1373 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Сикертан | выполнено | выполнено | 16:09:190501 | 16:09:190501:308 16:09:000000:1424 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Средние Верези | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 16:09:090402 | 16:09:090402:34 16:09:090402:8 |  |
|  | н.п. Старый Айван | выполнено | выполнено | 16:09:010146 | 16:09:010146:780 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Старое Чурилино | выполнено | выполнено | 16:09:150502 | 16:09:150502:31 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Старая Юльба | выполнено | выполнено | 16:09:300305 | 16:09:000000:1761 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Субаш Аты | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 16:09:260602 | 16:09:260602:3 |  |
|  | н.п. Урнашбаш | выполнено | выполнено |  | 16:09:000000:1243 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Урняк | выполнено | выполнено | 16:09:030401 | 16:09:030401:725 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Утар-Аты | выполнено | выполнено | 16:09:260401 | 16:09:260401:345 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Чулпаново | выполнено | выполнено | 16:09:080701 | 16:09:080701:222 | Выписка из ЕГРН |
|  | н.п. Штырь | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 16:09:150602 |  |  |
|  | н.п. Якты Кен | выполнено | выполнено | 16:09:080701 | 16:09:080701:186 | Выписка из ЕГРН |
|  | Сети водоснабжения г.Арск | 15.08.2023 | 15.09.2023 |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения н.п. Новый Кинерь | 15.08.2023 | 15.09.2023 |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения сельских населенных пунктов | 15.08.2023 | 15.09.2023 |  |  |  |
|  | Водоотведение: Биологические очистные сооружения (БОС) | выполнено | выполнено | 16:09010301:6 | 16:09020301:1030 | Выписка из ЕГРН |
|  | Сети водоотведения г.Арск | 15.08.2023 | 15.09.2023 |  |  |  |
|  | Проведение технического обследования объектов КС. Техническое обследование систем водоснабжения, водоотведения проводится организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение самостоятельно либо с привлечением специализированной организации | 30.10.2023 | акт технического обследования водоснабжения и водоотведения г. Арск | ч.3 ст. 37 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
|  | Принятие решения о передаче объекта коммунальной инфраструктуры в концессию Принятие решения о заключении КС (администрация муниципального района). Требования к содержанию решения установлены п.2, 2.1.,2.3., 2.4. ст.22 ФЗ-115. Для принятия решения формируются условия концессионного соглашения: 1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта КС, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной КС; 3) срок действия КС; 4) описание объекта КС; 5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, срок заключения договоров аренды (субаренды); 6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта КС; 7) иные существенные условия. | 10.11.2023 | Постановление органа местного самоуправления муниципального района | Распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
|  | Направление в Палату имущественных и земельных отношений информации с целью обеспечения взаимодействия в подготовке конкурсной документации для заключения концессионного соглашения: | 15 рабочих дней после принятия решения о передаче объекта в концессию (согласно п. 4) |  |  |
|  | Разработка и утверждение конкурсной документации Требования к конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения установлены в ст. 23 ФЗ-115. Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе |  |  |
|  | Проведение конкурса по заключению концессионного соглашения | 30.12 2023г. |  | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |