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выездного заседания Общественного Совета
Арского муниципального района  от 25 августа 2026 года


Присутствовали 11 членов Общественного совета Арского муниципального района:Мифтахутдинова Н.Р., Хамидуллина Р.Ш.,  Насибуллин И.Р., Миннемуллин Э.З., Харисов В.В., Шакиров Д.С.,  Хидиятов Р.А.,  Багаутдинова Р.Р., Нигматуллин М.Х., Муратова Ф.Г.
Отсутствовали: Ильина Л.Ю., Исмагилов Р.Р.Сагдеев И.А, Абдуллин Д.К., 

Тема: «Общественный контроль за ходом капитального ремонта социальных объектов»

Члены Общественного совета работали по нижеследующей программе и посетили:
	Время
	Мероприятие
	Местонахождение

	08.30.-09.00.
	Ход капитального ремонта в МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Ф. Ежкова с углублённым изучением отдельных предметов» в Арском муниципальном районе в рамках федерального проекта СОСТ государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 
	г.Арск, ул Школьная, д.2

	09.00.-09.20.
	"Арские сюжеты": новая жизнь исторического квартала". Реконструкция ул.Банковской в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») и народной программы «Единой России».
	г.Арск, ул.Банковская

	09.20.-09.40.
	Реставрация знакового объекта культурного наследия"Дом Капраловых"
	г.Арск,  ул.Банковская

	09.40.-10.00.
	Строительство 48-квартирного жилого дома за счёт инвестиций Госжилфонда при Раисе Республики Татарстан и предназначен для участников программы «Социальная ипотека».
	г.Арск, ул.Баки Урманче, д.36

	10.00..-10.20.
	Строительство универсального спортивного зала в г.Арскев в рамках Республиканской программы строительства универсальных спортивных площадок.
	г.Арск, ул.Баки Урманче

	10.20.-11.00.
	Капитальный ремонт МБДОУ"Центр развития ребенка-детский сад №4" в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт объектов образования», 
	г.Арск, ул.Баширова, д.12

	11.30.-12.00.
	 Капитальный ремонт МБОУ "Старокырлайская основная общеобразовательная школа" по федеральной программе «Всё лучшее детям» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
	с. Старый Кырлай, ул. Молодёжная, д. 1А

	12.30.-12.50.
	Строительство Арской детской школы искусств в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке национального проекта «Семья». 
	г.Арск,ул.Большая



Члены Общественного Совета,  ознакомившись с работой по обсуждаемому вопросу, отметили, что от объема выполненных работ создалось хорошее впечатление. 
1. В Арской средней общеобразовательной школе №1 им. В. Ф. Ежкова с углублённым изучением отдельных предметов ведётся капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Развитие образования». Полностью обновлен фасад, входная группа, заменена кровля, установлены новые окна и двери, отремонтированы системы энергообеспечения, водоснабжения, канализации. На время работ детей отправили в ближайшие три школы: Арскую начальную школу №3, гимназию №5 и в многопрофильный лицей имени Г. Курсави
2. В 2024 году Арск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек»). Город получил федеральный грант — 90,2 млн рублей. Работы идут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») и народной программы «Единой России». Проект охватывает территорию на пересечении улиц Галактионова, Сызгановых, Комсомольской и Банковской. Его цель — сохранить историческую атмосферу квартала, одновременно создав современное, удобное и живое общественное пространство для жителей и гостей города. 
В рамках благоустройства охвачены несколько зон и объектов:
· Городской сад — уютное зелёное пространство для прогулок.
· Площадка для мероприятий — сцена с амфитеатром, где можно проводить фестивали и концерты.
· Детская площадка — современное и безопасное пространство для игр.
· Зоны для тихого отдыха — с навесами, чтобы можно было комфортно посидеть в тени.
· Парковочная зона — чтобы решить вопрос с парковкой в обновлённом квартале.
· Арт-объекты — они будут отражать историю ремесленного купечества Арска.
 
Одна из ярких идей — превратить часть улицы в пешеходную зону. Это логично: на Банковской исторически располагались торговые ряды (например, ряды Хайруллиных), продуктовый рынок и типография. Проект задумывается как часть большого рекреационного каркаса: обновлённое пространство на Банковской должно связать между собой улицу Коммуны (Большую) и парк «Казан Су». В итоге квартал должен стать полноценной туристической точкой и завершить формирование городского центра Арска. Над проектом работала команда архитектурного бюро M2M3 при участии администрации Арского района. Перед финальным утверждением концепцию обсуждали с жителями — чтобы учесть их пожелания. 
3. Члены ОС ознакомились с ходом реставрации Дома Капраловых. Имеет статус объекта культурного наследия регионального (республиканского) значении. Построено во второй половине XIX века. На первом этаже размещались бакалейная и хлебная лавки, второй этаж был жилым. Купцы Капраловы занимались хлебной торговлей, извозом, держали рысистых лошадей. В советское время здесь находился Государственный банк (отсюда и появилось название улицы Банковской). Позже в здании располагался дополнительный офис «Татфондбанка», а в более позднее время — служба судебных приставов. Архитектурно здание интересно: это пример эклектики «кирпичного» направления с элементами классицизма. Характерная деталь — угол здания срезан, а стена на втором этаже приподнята и завершена щипцом. 
4. 48-ми квартирный дом на ул.Баки Урманче строится за счёт инвестиций Госжилфонда при Раисе Республики Татарстан и предназначен для участников программы «Социальная ипотека»: 
· четырёхэтажный, кирпичный;
· общая площадь — 1 468 кв. м;
· территория дома будет благоустроена: оборудуют парковочные места и установят детскую площадку.
5.В  Арске ведётся строительство универсального спортивного зала. Возводимое здание двухэтажное, общей площадью 1 925 кв.м., предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Внутри предусмотрено размещение универсального спортивного зала, малого зала для обучения тренеров, тренерских комнат, раздевалок, медицинского блока, фойе с зоной отдыха, гардероба и служебно-административных помещений. 
6.Затем был проинспектирован ход капитального ремонта здания МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 4 города Арск». В двухэтажном дошкольном учреждении, общей площадью 3 161 кв.м., выполняются демонтажные работы, устройство инженерных сетей, отделочные работы, фасадные работы.
7.В МБОУ «Старокырлайская основная общеобразовательная школа» завершается капитальный ремонт по федеральной программе «Всё лучшее детям» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети". Основной объём строительных работ выполнен, сейчас ведётся финальная уборка, пусконаладка оборудования и благоустройство территории. Планируется, что к новому учебному году школа будет полностью готова. В рамках ремонта  обновлена входная группа, заменены кровля и полы, установлены окна и двери, отремонтированы системы энергообеспечения и электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации.
8.В трехэтажной Арской детской школе искусств, общей площадью 4 548 кв.м., специалистами проводятся демонтажные, кровельные, отделочные работы, устанавливаются окна и двери, производится устройство инженерных сетей. Объект возводится в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий». В современной школе искусств расположится концертный зал на 84 места, хореографические залы, библиотека, компьютерный класс, кабинет живописи, кабинет теории и фортепиано, вокально-хоровой класс, кабинет преподавателя гитары и саксофона, кабинет преподавателя аккордеона. Также для учреждения запланирована поставка оборудования, мебели. Сейчас на объекте строителями выполняется устройство оклеечной гидроизоляции фундамента, работы по устройству технического подполья. На сегодняшний день производится работа по покрытию кровли. Ожидается, что строительство будет завершено к 1 декабря 2027 года .     
Члены Общественного совета района обратили внимание на то, что учтены мнения жителей при реализации проекта по благоустройству исторической части города "Арские сюжеты-новая жизнь исторического квартала. При посещении  Арской средней школы №1 и Старокырлайской школ они отметили, что школы почти полностью готовы к эксплуатации. Центр развития ребенка-детский сад №4 будет готов к сдаче в эксплуатации к    1 октября. Ознакомившись с ходом строительства, ходом капремонта соцобъектов, своевременного устранения замечаний рабочей группы администрации района (еженедельные планерки с участием главы района А.Хисамутдинова, руководителей исполкома, специалистов, подрядчиков), готовности объектов к новому учебному году.члены ОС отметили хорошую готовность объектов, качество ремонта и благоустройство территорий. В целом, замечаний от членов Общественного совета не поступало.
Решили:
1. Отметить положительную добросовестную и качественную работу  по капитальному ремонту социальных объектов.
Проголосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0

Председатель Общественного  Совета          Н.Р.Мифтахутдинова                        

